## Slide 1: הנדסת תוכנה – הצגת פרויקט Smart House
אור גולוב

## Slide 2: מהות הפרויקט
שליטה ובקרה מרוחקת על מכשירי חשמל חכמים בשימוש נוח ופשוט של אפליקציות קצה.
היכולת לקחת את הבית איתך לכל מקום!

## Slide 3: Project Status
פיתוח: שלב 1 הסתיים מתוך 3
בדיקות : שלב 1 הסתיים מתוך 3
בשלות מוצר להפצה: רק מסיום בדיקות שלב 2
גרסת מוצר: V1.0

## Slide 4: דרישות עיקריות
שלב ראשון :
  מבנה נתונים המכיל את נתוני הבית ומכשיריו.
  אפליקציית web ואפליקציה מקומית:
    אימות משתמש.
    כיבוי והדלקת מוצר חכם.
    עדכון בסיסי הנתונים בהתאם לפעולות המשתמש.
שלב שני:
  הרחבת יכולות עבור אפליקציית web ואפליקציה מקומית:
    ניהול משתמשים ומדיניות.
    רכיבי אבטחה (תקשורת בין האפליקציות, התחברות משתמש, קוד מאובטח וכד')
שלב שלישי:
  הוספת אפליקציית הקצה עבור טאבלטים וסמארטפונים.

## Slide 5: לוחות זמנים
אבן דרך | תאריך התחלה | תאריך סיום
סיום שלב 1 | 05.06.13 | --
הצגת הפרוייקט | 05.06.13 | --
תחילת פיתוח שלב 2 | 06.06.13 | 10.06.13
תחילת בדיקות שלב 2 | 10.06.13 | 10.06.13
תיקונים שלב 2 | 11.06.13 | 12.06.13
סיום שלב 2 | 13.06.13 | --
תחילת פיתוח שלב 3 | 14.06.13 | 16.06.13
תחילת בדיקות שלב 3 | 16.06.13 | 16.06.13
תיקונים שלב 3 | 17.06.13 | 18.06.13
סיום שלב 3 | 18.06.13 | --

## Slide 6: רכיבי מערכת
המערכת מורכבת מ- 5 חלקים:
  פלטפורמת קצה – מריצה אפליקציית קצה.
  שרת אפליקציה.
  שרת נתונים.
  מחשב בקרה מקומי – מכיל בסיס נתונים ואפליקציה.
  מכשיר בקרה חכם.

## Slide 7: ארכיטקטורת המערכת

## Slide 8: טכנולוגיות
ASP .Net 4.5
  טכנולוגיה עבור פיתוח יישומיי אינטרנט בצד שרת, מוצר של מיקרוסופט.
  מאפשרת יצירת אתרי אינטרנט דינמיים בשילוב בסיסי נתונים.
  קלה לשימוש וללמידה.
  האחרונה בסדרת מוצרי ASP .Net – הופצה באוגוסט 2012.
סביבת העבודה:
  Microsoft Visual studio 2012 – C#
  Microsoft SQL Server 2012

## Slide 9: תוכנה
קיימות 3 סוגי אפליקציות במערכת המאפשרות חווי ושליטה :
  קצה.
    זמינה בפלטפורמת הקצה - ניידת.
  שרת.
    נגיש מכל דפדפן.
    מקשר בין אפליקציית הקצה למקומית.
  מקומית.
    ממוקמת בבית הלקוח.
    עבודה רציפה ללא תלות בקישור לשרת.
    ניהול משתמשים ומדיניות שימוש.

## Slide 10: פלטפורמת הקצה
אחת מהפלטפורמות הבאות :
  PC
  Laptop
  Tablet
  Smartphone
מכילה אפליקציה :
  אימות פרטי משתמש.
  חיווי מצב המכשירים החכמים בבית המשתמש.
  ביצוע פעולות מרוחקות על המכשיר.

## Slide 11: שרת אפליקציה
גישה דרך דפדפן לאפליקציה מבוססת asp .Net 4.5
  אימות פרטי משתמש.
  חיווי מצב המכשירים החכמים בבית המשתמש.
  ביצוע פעולות מרוחקות על המכשיר.
  משמשת כערוץ מקשר בין אפליקציית הקצה לאפליקציית הבקרה המקומית.
  אוכפת את מדיניות ניהול המשתמשים הנקבעת האפליקציה המקומית.

## Slide 12: שרת הנתונים
מבוסס SQL Server
  שומר את הנתונים עבור:
    פרטי משתמשים.
    מדיניות משתמשים.
    מאפייני בתים.
    פרטי המכשירים החכמים ומצבם.
  מחזיק את הנתונים עבור מספר בתים תוך שמירה על עדכון מול בסיס הנתונים המקומי.

## Slide 13: מחשב בקרה מקומי
מקושר למכשיר הבקרה של המכשירים החכמים.
  חיווים עבור מצב מכשיר חכם.
  העברת פקודות למכשיר החכם.
אפליקציה מקומית – תצוגה ופעולות עבור המשתמש.
  אימות פרטי משתמש.
  ניהול מדיניות משתמשים.
  חיווי מצב המכשירים החכמים בבית המשתמש בשימוש GUI.
  ביצוע פעולות על המכשיר החכם ע"י שימוש ב- GUI.
  קבלת בקשות מרוחקות לביצוע פעולות על מכשיר חכם המצוי בבית.
בסיס נתונים מקומי
  מחזיק את פרטי המשתמש, מדיניות המשתמשים ומכשרים חכמים עבור הבית של המשתמש.
  מעודכן אל מול שרת הנתונים.

## Slide 14: קישוריות בין רכיבים

## Slide 15: פערים ובאגים
פערים (עבור שלב 1):
  עדכון פעולות שבוצעו באפליקציה המקומית לשרת הנתונים.
  עיצוב ה- GUI וממשקיו איננו סופי.
  מכשיר בקרה חכם.
פערים נוספים:
  הרחבת פעולות על מכשיר חכם.
  ניהול מדיניות משתמשים.
  אבטחת מידע.
  אפליקציית קצה.
באגים:

## Slide 16: שיעורים שנלמדו בזכות הפרויקט
שימור
  החלוקה לשלבי פיתוח – והבאת מוצר בסוף כל איטרציה.
  ניהול מסמכים ואיפיון דרישות.
שיפור
  הקצאת זמנים לבלת"מים – במיוחד למצב בו הפיתוח הינו בפרק זמן קצר.
  חברי צוות.
כללי
  חיי פרויקט.
  סיכונים בפרויקט.

## Slide 17: הדגמה

## Slide 18: שאלות?